****

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**КУЙТУНСКИЙ РАЙОН**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

«24» февраля 2022 г. р.п. Куйтун № 245-п

О проведении противопаводковых мероприятий в период прохождения весенне-летнего паводкоопасного периода 2022 года на территории муниципального образования Куйтунский район

 В целях выработки и осуществления противопаводковых мероприятий в период прохождения весенне-летнего паводкоопасного периода 2022 года на территории муниципального образования Куйтунский район, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», руководствуясь ст. 37, 46 Устава муниципального образования Куйтунский район, администрация муниципального образования Куйтунский район

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Создать межведомственный оперативный штаб для выработки и осуществления противопаводковых мероприятий в период прохождения весенне-летнего паводкоопасного периода 2022 года на территории муниципального образования Куйтунский район в следующем составе:

Начальник штаба:

Непомнящий А.А. – первый заместитель мэра муниципального образования Куйтунский район

Члены штаба:

1. Пивцайкин А.И. - начальник отдела по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям администрации муниципального образования Куйтунский район;
2. Терехов С.А. - начальник управления сельского хозяйства администрации муниципального образования Куйтунский район;
3. Карташов Р.В. – начальник отдела полиции (дислокация р.п. Куйтун) МО МВД России «Тулунский», подполковник полиции (по согласованию);
4. Подлинов Н.А. - начальник Линейно-технического цеха Куйтунского района, межрайонного центра технической эксплуатации телекоммуникаций г. Иркутска (по согласованию);
5. Табачинский А.Л. - начальник Куйтунского участка Тулунского филиала ОАО «Дорожная служба Иркутской области» (по согласованию);
6. Усольцев В.В. – заместитель начальника Куйтунского участка электросетей ОАО «Иркутскэнерго» (по согласованию);
7. Колосков Ю.А. - государственный инспектор Зиминского инспекторского участка Центра ГИМС ГУ МЧС России по Иркутской области (по согласованию).
8. Утвердить план проведения противопаводковых мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций в паводкоопасный период 2022 года на территории муниципального образования Куйтунский район (Приложение 1).
9. Начальнику организационного отдела управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами администрации муниципального образования Куйтунский район Рябиковой Т.А. опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Куйтунского района» и разместить в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования Куйтунский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф.
10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
11. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности мэра

муниципального образования

Куйтунский район А.А. Непомнящий

 Приложение 1

 к постановлению администрации

 муниципального образования

 Куйтунский район

 от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2022 г. № \_\_\_\_

План

Проведения противопаводковых мероприятий в период прохождения весенне-летнего паводкоопасного периода 2022 года на территории муниципального образования Куйтунский район

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки | Исполнители | Примечание |
| 1. | Проведение заседаний КЧС муниципального образования Куйтунский район с рассмотрением вопросов «О ходе подготовки населенных пунктов муниципального образования Куйтунский район и автомобильных дорог общего пользования, к прохождению весеннего паводка в 2022 году» и «О прохождении весеннего паводка на территории муниципального образования Куйтунский район» | в течение весеннего паводка | Председатель КЧС МО Куйтунский район |  |
| 2. | Разработать планы противопаводковых мероприятий в паводковый период 2022 года по поселениям | март | Главы поселений |  |
| 3. | Создание межведомственного оперативного штаба для контроля за выполнением противопаводковых мероприятий и оперативного реагирования на возможные ЧС в период прохождения весенне-летнего паводка 2022 года на территории муниципального образования Куйтунский район | март | Первый заместитель мэра МО Куйтунский район |  |
| 4. | Провести обследование плотин прудов и, при необходимости, провести очистку сливных труб на дамбах | март | Главы поселений |  |
| 5. | Провести очистку водопропускных труб, водоотводных кюветов вдоль автодорог по улицам в населенных пунктах | март | Главы поселений |  |
| 6. | Провести сброс снежных валов с обочин автодорог | март | Куйтунский участок Тулунского филиала АО «ДСИО» |  |
| 7. | Провести работу по открытию водопропускных труб, очистке от снега, льда и наносов входных и выходных оголовков, отводящих и подводящих русел труб, устройство водоотводных канав на откосах зем. полотна над оголовками труб на высоту насыпи | март | Куйтунский участок Тулунского филиала АО «ДСИО» |  |
| 8. | Проведение работ по расчистке от снега ближних к мосту водоотводных лотков и устройству траншей в снегу в зоне водоотводных лотков мостов | март | Куйтунский участок Тулунского филиала АО «ДСИО» |  |
| 9. | Подготовить необходимую дорожную технику для предотвращения и ликвидации последствий ЧС | март | Куйтунский участок Тулунского филиала АО «ДСИО» |  |
| 10. | Заготовить аварийный запас материалов | март | Куйтунский участок Тулунского филиала АО «ДСИО» |  |
| 11. | Взять под особый контроль проблемные участки дорог в период прохождения паводка и участков, подверженных наледеобразованию. Обеспечить предупреждение и своевременное устранение заторов в русле, провести очистку отверстий труб от снега и наледи | март-апрель | Начальник отдела ГОЧС администрации МО Куйтунский район, Куйтунский участок Тулунского филиала АО «ДСИО» |  |
| 12. | В местах подтопления жилых домов организовать отвод, откачку воды, а также организовать своевременный вывоз снега | март | Главы поселений |  |
| 13. | В период прохождения паводка организовать дежурство специалистов, установить постоянный контроль за гидрологической обстановкой | март | Главы поселений, начальник отдела ГОЧС администрации МО Куйтунский район, ЕДДС отдела ГОЧС администрации МО Куйтунский район |  |
| 14. | Администрации муниципального образования Куйтунский район, совместно с главами поселений, попадающими в зону подтопления, заключить договора с владельцами зарегистрированных маломерных судов, прошедших техническое освидетельствование и пригодных для транспортировки пассажиров в случае эвакуации | март | Администрация МО Куйтунский район, Глава Уянского сельского поселения, глава Усть-Кадинского сельского поселения, глава Барлукского сельского поселения, глава Карымского сельского поселения, глава Ленинского сельского поселения |  |
| 15. | Проверить готовность пунктов временного размещения (ПВР) в подтапливаемых населенных пунктах | март | Эвакоприемная комиссия, глава Уянского сельского поселения, глава Усть-Кадинского сельского поселения, глава Барлукского сельского поселения, глава Карымского сельского поселения, глава Ленинского сельского поселения |  |
| 16. | Организовать на уроках «ОБЖ» и родительских собраниях проведение тематических занятий о правилах поведения на водных объектах в весенне-летний период и в период паводка с учащимися образовательных учреждений и их родителями | март | Начальник управления образования администрации МО Куйтунский район |  |
| 17. | Провести информирование населения о порядке действий в случае паводка и о требованиях безопасности на водных объектах в весенне-летний период | март | Начальник отдела ГОЧС администрации МО Куйтунский район, главы поселений, ГИМС |  |
| 18. | В установленные сроки представлять сведения в КЧС муниципального образования Куйтунский район о ходе паводка и принимаемых мерах по его безаварийному проведению | постоянно в подготови-тельный период и во время паводка | Главы поселений |  |