****

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**КУЙТУНСКИЙ РАЙОН**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«29» 08 2023 г. р.п. Куйтун № 710-п .

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Куйтунский район от 26 августа 2019 года № 696-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Куйтунский район «Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования Куйтунский район на 2020-2025 годы»

В целях обеспечения развития дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования Куйтунский район, в соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы муниципального образования Куйтунский район от 19.11.2013 года № 329 «О создании муниципального дорожного фонда муниципального образования Куйтунский район», порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Куйтунский район, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Куйтунский район от 18.04.2014 года №265-п, руководствуясь [ст. ст.](garantF1://21545501.30000) 37, 46 Устава муниципального образования Куйтунский район, администрация муниципального образования Куйтунский район

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Куйтунский район от 26 августа 2019г. № 696-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Куйтунский район «Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования Куйтунский район на 2020-2025 годы» следующие изменения:

1.1. Наименование программы изложить в новой редакции: «Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования Куйтунский район на 2020-2026 годы».

1.2. Приложение 1 Паспорт муниципальной программы муниципального образования Куйтунский район «Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования Куйтунский район на 2020-2026 годы» изложить в новой редакции, согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение к муниципальной программе Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования Куйтунский район на 2020-2026 годы» изложить в новой редакции, согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение к муниципальной программе Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования Куйтунский район приложение к муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования Куйтунский район на 2020-2026 годы» изложить изложить в новой редакции, согласно Приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.5. Приложение к муниципальной программе Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования изложить изложить в новой редакции, согласно Приложению № 4 к настоящему постановлению.

2. Управляющему делами администрации муниципального образования Куйтунский район Чуйкиной И.В. опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Куйтунского района».

3. Организационному отделу управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами администрации муниципального образования Куйтунский район:

- разместить в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования Куйтунский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф;

- внести информационную справку на сайте о дате внесения изменений.

# 4. Начальнику архивного отдела управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами администрации муниципального образования Куйтунский район Хужеевой Е. В. внести информационную справку в оригинал постановления администрации муниципального образования Куйтунский район от 26.08.2019 года № 696-п о дате внесения изменений.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению муниципальным имуществом и градостроительству администрации муниципального образования Куйтунский район» Пытко Ю.М.

Мэр муниципального образования

Куйтунский район А.А. Непомнящий

Приложение № 1

к постановлению администрации муниципального образования

Куйтунский район № 710-п от 29.08.2023 г.

**1.ПАСПОРТ**

**муниципальной программы** **муниципального образования Куйтунский район**

**«Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования Куйтунский район на 2020-2026 годы»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование характеристик муниципальной программы | Содержание характеристик муниципальной программы |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Правовое основание разработки муниципальной программы | Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральный закон № 196-ФЗ от 10.12.1995 года «О безопасности дорожного движения», Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Порядок разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Куйтунский район, утвержденный постановлением администрации муниципального образования Куйтунский район 18.04.2014 г. № 265-п |
| 2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению муниципальным имуществом и градостроительству администрации муниципального образования Куйтунский район» |
| 3. | Соисполнители муниципальной программы | Нет |
| 4. | Цель муниципальной программы | Обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования дорожного хозяйства вне границ населенных пунктов в границах Куйтунского района. |
| 5. | Задачи муниципальной программы | Обеспечение дорожной деятельности, сохранность и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, вне границ населенных пунктов в границах Куйтунского района. |
| 6. | Подпрограммы муниципальной программы | Нет |
| 7. | Сроки реализации муниципальной программы | 2020-2026 годы |
| 8. | Объем и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования – 96 493,63 тыс. руб., из них:  Источники: 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г.  - из федерального бюджета - - - - - - -  - из областного бюджета 26169 - - - - - -  - из районного бюджета 11195,3 10346,0 9276,61 12366,27 8721,57 9209,44 9209,44  - из иных источников - - - - - - - |
| 9. | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г  Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения % . 61,5 60,8 60,2 59,6 59 58,4 57,8  Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения км. 4,5 5,0 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6  Расчистка автодорог,  протяженностью км. 188,3 188,3 188,3 188,3 188,3 188,3 188,3 |

**2. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы.**

Дорожное хозяйство является одним из элементов транспортной инфраструктуры, который обеспечивает конституционные гарантии граждан на свободу передвижения и делает возможным свободное перемещение товаров и услуг. Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, капитальному ремонту и реконструкции дорог.

Муниципальное образование Куйтунский район включает 19 сельских поселений и одно городское. Доля автомобильных дорог местного значения преимущественно с грунтовым покрытием составляет 188,3км.

Основными проблемами дорожного хозяйства муниципального образования Куйтунский район являются:

высокая доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.

Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, вне границ населенных пунктов в границах Куйтунского района не соответствующих нормативным требованиям (неудовлетворительные показатели по прочности, по ровности, неудовлетворительный коэффициент сцепления, колейность и ямочность), в 2018 году составила 100 %. Имеющиеся автомобильные дороги не отвечают нормативным требованиям как в части технических параметров, так и в части обеспечения безопасности движения.

В условиях ограничения объемов финансирования дорожного хозяйства основные усилия в рамках муниципальной программы будут сконцентрированы на обеспечении нормативного содержания и ремонта автомобильных дорог. Это позволит в значительной степени удовлетворить возрастающий спрос на перевозки автомобильным транспортом.

**3. Цель и задачи программы**

Целями программы является:

- обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования дорожного хозяйства.

Задачей программы является:

- Сохранность и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечение дорожной деятельности.

Срок реализации муниципальной программы: 2020 – 2026 годы

**4. Система мероприятий программы**

Система программных мероприятий представляет собой комплекс мер, направленных на решение основной цели и задач программы, согласно [приложению](consultantplus://offline/main?base=RLAW411;n=51465;fld=134;dst=100144) 1 к настоящей Программе.

Ответственный исполнитель программы в установленные сроки подготавливает бюджетные заявки на ассигнования из бюджета муниципального образования Куйтунский район для финансирования программы на очередной финансовый год.

Ответственным исполнителем программы формируется и утверждается перечень проектов, реализуемых в очередном финансовом году в рамках программных мероприятий. Перечень проектов составляется с учетом целей и задач, и выделенных программных мероприятий, формируемых на очередной финансовый год.

Денежные средства, предусмотренные в местном бюджете муниципального образования Куйтунский район на реализацию программы, используются ответственным исполнителем программных мероприятий в соответствии с консолидированной бюджетной заявкой.

При сокращении (или увеличении) планового финансирования программы ответственный исполнитель программы корректирует объемы и виды плановых работ на очередной финансовый год путем внесения соответствующих изменений в программу и перечень проектов. При этом разница планового и фактически предусмотренного объема финансирования программы переносится и суммируется с объемом финансирования программы в последующие годы. В случае отсутствия финансирования программных мероприятий, их реализация возможна в последующие годы при внесении соответствующих изменений в программу.

**5. Объем и источники финансирования муниципальной программы;**

Объемы финансирования мероприятий программы за счет средств бюджета муниципального образования Куйтунский район ежегодно подлежат обоснованию и уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета муниципального образования Куйтунский район на соответствующий финансовый год.

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования Куйтунский район» – ответственный исполнитель программы осуществляет управление реализацией программы, в том числе:

несет ответственность за подготовку и реализацию программы в целом, включая подготовку проектов решений об утверждении программы, внесении в нее изменений, согласовании с заинтересованными органами исполнительской власти;

осуществляет анализ использования средств бюджета муниципального образования Куйтунский район, и разрабатывает предложения по повышению эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию программы.

Общий объем финансирования программы составляет 96 467,02 тыс. рублей, в том числе:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | | | |
| за весь период реализации муниципальной программы | в том числе по годам | | | | | | | | | |
| 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | | 2024г. | | 2025г. | | 2026г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 |
| Муниципальная программа | | | | | |  | |  | |  |  |
| Всего, в том числе: | 96493,63 | 37364,3 | 10346,0 | 9276,61 | 12366,27 | | 8721,57 | | 9209,44 | | 9209,44 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | | - | |  | |  |
| Областной бюджет | 26169 | 26169 | - | - | - | | - | |  | |  |
| Районный бюджет | 70324,63 | 11195,3 | 10346,0 | 9276,61 | 12366,27 | | 8721,57 | | 9209,44 | | 9209,44 |
| Иные источники | - | - | - | - | - | | - | |  | |  |

**6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер**

**управления рисками.**

Реализация Программы подвержена влиянию следующих групп рисков и негативных факторов.

При реализации Программы следует учитывать ряд возможных рисков, связанных с выбором Подрядчиков, качеством проведения ремонтных работ и плановым финансированием мероприятий Программы.

Риск с отбором Подрядчиков связан в первую очередь с возможностью отбора недобросовестного Подрядчика и, как следствие, некачественным выполнением или невыполнением работ. Данный риск может быть минимизирован на стадии подготовки аукционной документации и выбора критериев оценки заявок на участие в аукционе.

Риск не проведения ремонтных работ в основном может быть связан с отсутствием в необходимом количестве материалов, техники. Минимизация данного риска осуществляется за счет обеспечения жесткой системы контроля за производством работ. Достижение показателей муниципальной программы в значительной степени зависит от стабильности положений Налогового кодекса Российской Федерации, касающихся ставок акцизов на автомобильное топливо, являющихся источником формирования дорожных фондов. Снижение ставок и доли акцизов в цене автомобильного топлива будет вести к уменьшению доходов дорожных фондов и уменьшению в связи с этим объемов дорожных работ.

Риск недофинансирования мероприятий Программы является одним из наиболее существенных рисков, так как его минимизация наиболее затруднительна. Поэтому затраты, связанные с реализацией Программы, должны быть включены в бюджет муниципального образования Куйтунский район на 2020-2026 годы год отдельной строкой в объемах Дорожного фонда.

**7. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы**

Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования Куйтунский район в соответствие установленным нормативным требованиям, повышение безопасности дорожного движения. Повышения качества автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышения их пропускной способности.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № №  Пп/п | Наименование  показателя  результативности | Ед.  Изм. | Базо-вое значе-ние  (оцен-ка 2018г.) | Планируемое значение по годам | | | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 100 | 96,8 | 96,2 | 96,0 | 95,8 | 95,6 | 95,4 | 95,2 |
| 2. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 3. | Расчистка автодорог, протяженностью | км. | 188,3 | 188,3 | 188,3 | 188,3 | 188,3 | 188,3 | 188,3 | 188,3 |

Достижение этих результатов означает удовлетворение растущих потребностей населения по передвижению на основе доступности транспортных услуг, которая относится к числу важнейших параметров, определяющих качество жизни населения и уровень развития экономики.

Приложение № 2

к постановлению администрации муниципального образования

Куйтунский район № 710-п от 29.08.2023 г.

**ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ КУЙТУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2020-2026 ГОДЫ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия по реализации программы | | Источники финанси-рования | Срок исполне-ния | Всего (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб) | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятий программы | | Результаты выполнения мероприятий программы | |
|  |  | |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | |  | |
| 1. |  | **Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения: село Мингатуй-поселок Новая Тельба | | Средства местного бюджета | 2020-2026 | 17902,5632 | 9619,3 | 599,94 | 600 | 2600,4932 | 1169,03 | 1656,9 | 1656,9 | МКУ «КУМИГ по Куйтунско-му району» | | Отремонтиро-ванные участки автомобильной дороги | |
| *(в 2022г. - приобретение ПГС)* | | Другие источники | 2020-2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | **Итого** | **2020-2026** | **17902,5632** | **9619,3** | **599,94** | **600** | **2600,4932** | **1169,03** | **1656,9** | **1656,9** |
| 1.2. | Проведение экспертизы а/д Мингатуй-Новая Тельба | | Средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «КУМИГ по Куйтунско-му району» | | Получение результатов экспертизы | |
| 2020-2026 | 500 | **-** | **-** | 500 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  | **-** |
| 2020-2026 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Итого** | **2020-2026** | **500** | **-** | **-** | **500** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 1.3. | Ремонт участков автомобильной дороги общего пользования местного значения:Усть-Када - Панагино | | Средства местного бюджета | 2020-2026 | 16180,44 | - | 5000 | 1330,44 | 850 | 3000 | 3000 | 3000 | МКУ «КУМИГ по Куйтунско-му району» | | Отремонти-рованные участи автомобильной дороги | |
| Другие источники | 2020-2026 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | |
| **Итого** | **2020-2026** | **16180,44** | **-** | **5000** | **1330,44** | **850** | **3000** | **3000** | **3000** |  | |
| 1.4. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | | Средства местного бюджета | 2020-2026 | 1908,593 | 700 | 300 | 908,593 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ «АХЦ муници-пального образования Куйтунский район» | | Содержание дорог в зимний период – 188,3 км. | |
| в зимний период | | Другие источники | 2020-2026 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | | **Итого** | **2020-2026** | **1908,593** | **700** | **300** | **908,593** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1.5. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | | Средства местного бюджета | 2020-2026 | 2335,853 | 750 | 727,26 | 858,593 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ «АХЦ муниципального образования куйтунский район» | | Содержание дорог в летний период – 188,3 км. | |
|  | | Другие источники | 2020-2026 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | | **Итого** | **2020-2026** | **2335,853** | **750** | **727,26** | **858,593** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1.6. | Установка средств организации дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения | | Средства местного бюджета | 2020-2026 | 700 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | МКУ «КУМИГ по Куйтунско-му району» | | Содержание дорог в течение года – 188,3 км. | |
| Другие источники | 2020-2026 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Итого** | **2020-2026** | **700** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| 1.7. | Восстановление автомобильного моста через р.Алка в с.Уян | | Средства местного бюджета | 2020-2026 | 26 | 26 |  |  |  |  |  |  | МКУ «КУМИГ по Куйтунско-му району» | | Ремонт автомобильного моста через р.Алка в с.Уян | |
| Другие источники | 2020-2026 | 26169 | 26169 | - | - | - | - | - | - |
| **Итого** | **2020-2026** | **26195** | **26195** | - | - | - | - | - | - |
| 1.8. | Приобретение дорожно-эксплуатационной техники | | Средства местного бюджета | 2020-2026 | 10649,86 | - | 3618,8 | 3624,2 | 3406,86 | - | - | - | МКУ «КУМИГ по Куйтунско-му району» | | Содержание автомобиль-ных дорог общего пользования местного значения | |
|  | | Другие источники | 2020-2026 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | **Итого** | **2020-2026** | **10649,86** | **-** | **3618,8** | **3624,2** | **3406,86** | **-** | **-** | - |
| 1.9. | Разработка проектной документации *(проекты организации дорожного движения на 7-ми автомобильных дорогах)* | | Средства местного бюджета | 2020-2026 | 360 | - | - | 360 | - | - | - | - | МКУ «КУМИГ по Куйтунско-му району» | | Обеспечение транспортной безопасности объектов автомобиль-ного транспорта и дорожного хозяйства | |
| Другие источники | 2020-2026 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Итого** | **2020-2026** | **360** | **-** | **-** | **360** | **-** | **-** | **-** | - |
| 1.10. | Приобретение дорожно-эксплуатационной техники (КАМАЗ) | | Средства местного бюджета | 2020-2026 | 12204,94 | - | - | 994,78 | 2802,54 | 2802,54 | 2802,54 | 2802,54 | МКУ «КУМИГ по Куйтунско-му району» | | Содержание автомобиль-ных дорог общего пользования местного значения | |
| Другие источники | 2020-2026 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Итого** | **2020-2026** | **12204,94** | **-** | **-** | **994,78** | **2802,54** | **2802,54** | **2802,54** | **2802,54** |
| 1.11. | Приобретение горюче-смазочных материалов для автогрейдера | | Средства местного бюджета | 2020-2026 | 5 382,10 |  |  |  | 2056,3 | 1 108,60 | 1108,6 | 1108,6 | МКУ | |  | |
| «АХЦ муниципального образования Куйтунский район» | |
| 1.12. | Приобретение запасных и (или) составных частей для автогрейдера, обслуживание автогрейдера (шиномонтажные работы) | | Средства местного бюджета | 2020-2026 | 2174,27 |  |  |  | 550,07 | 541,4 | 541,4 | 541,4 | МКУ «АХЦ муниципального образования Куйтунский район» | |  | |
| **ИТОГО по мероприятиям** | | | | **2020-2026** | **96 493,63** | **37364,3** | **10346** | **9276,61** | **12366,27** | **8 721,57** | **9209,44** | **9209,44** |  | |  | |

Объемы финансирования Программы могут уточняться в соответствии с бюджетом администрации муниципального образования Куйтунский район на соответствующий финансовый год.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета администрации муниципального образования Куйтунский район, в случае выделения субсидии из бюджета Иркутской области бюджету администрации муниципального образования Куйтунский район на софинансирование работ в соответствующем финансовом году объемы финансирования программы могут уточняться