****

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**КУЙТУНСКИЙ РАЙОН**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

«\_8\_» декабря 2023 г. р.п. Куйтун № \_988-п\_

О внесении изменений в муниципальную программу «Реформирование жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Куйтунский район на период с 2020 – 2026 гг.», утверждённую постановлением администрации муниципального образования Куйтунский район от 23.09.2019 г. № 750-п

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации муниципального образования Куйтунский район от 18.04.2014 г. № 265-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Куйтунский район», руководствуясь ст. 37, 46 Устава муниципального образования Куйтунский район, администрация муниципального образования Куйтунский район

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в муниципальную программу «Реформирование жилищно - коммунального хозяйства муниципального образования Куйтунский район на период с 2020 – 2026 гг.», утвержденную постановлением администрации муниципального образования Куйтунский район от 23.09.2019 г. № 750-п следующие изменения:

1.1. «Система мероприятий программы» Приложения 1 муниципальной программы муниципального образования Куйтунский район «Реформирование жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Куйтунский район на период с 2020 – 2026 гг.», изложить в новой редакции, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Отделу организационной и кадровой работы администрации муниципального образования Куйтунский район:

- разместить настоящее постановление в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования Куйтунский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф;

- внести информационную справку на сайте о дате внесения изменений.

3. Управляющему делами администрации муниципального образования Куйтунский район Чуйкиной И.В. опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Куйтунского района».

4. Начальнику архивного отдела администрации муниципального образования Куйтунский район Хужеевой Е.В. внести информационную справку в оригинал постановления администрации муниципального образования Куйтунский район от 23.09.2019 № 750-п о дате внесения в него изменений.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования Куйтунский район Молчанова С.М.

Мэр муниципального образования

Куйтунский район А.А. Непомнящий

**Приложение 1**

муниципальной программы  
муниципального образования Куйтунский район

«Реформирование жилищно-коммунального хозяйства

муниципального образования Куйтунский район

на период 2020-2026 годы»

**Система мероприятий программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование основных мероприятий | | | | | | | Ответственный исполнитель и соисполнители | Период реализации | Источники финансирования | Объем финансирования всего,  млн. руб. | в том числе по годам | | | | | | | Связь с показателями результативности программы |
| 2020г | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г | 2025г | 2026г |
| 1 | 2 | | | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  |  | |  | |  | **Цель: Повышение эффективности и надёжности функционирования объектов теплоснабжения** | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | | **Задача 1. Ремонт источников теплоснабжения** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Приобретение котельного и котельно-вспомогательного оборудования для капитального ремонта котельной МКОУ Куйтунская СОШ №1 р.п. Куйтун | | | | | | | Отдел по ЖКХ | 2020 | **Всего:** | **1,8175** | **1,8175** |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Областной | 1,6895 | 1,6895 |  |  |  |  |  |  |
| Районный | 0,128 | 0,128 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудования МКОУ Куйтунская СОШ№1 р.п. Куйтун | | | | | | | Отдел по ЖКХ | 2020 | **Всего:** | **0,315** | **0,315** |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Областной | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Районный | 0,315 | 0,315 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Ремонт здания котельной МКОУ «Уянская СОШ» | | | | | | | Управление образования | 2023 | **Всего:** | 0 |  |  | 0 | **0** |  |  |  | 1 |
| Областной | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Районный | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.4 | Ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудования МКОУ Харикская СОШ с. Харик | | | | | | | Управление образования | 2020 | **Всего:** | **0,6** |  |  |  |  |  | **0,6** |  | 1 |
| Областной | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Районный | 0,6 |  |  |  |  |  | 0,6 |  |
| 1.5 | Ремонт котельной с заменой котлов МКОУ Уховская СОШ п. Уховский | | | | | | | Управление образования | 2024 | **Всего:** | **0** |  |  |  |  | **0** |  |  | 1 |
| Областной | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |
| Районный | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 1.6 | Ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудования котельной МКОУ Усть-Кадинская СОШ с. Усть-Када | | | | | | | Управление образования | 2021  2024 | **Всего:** | **1,0** |  | **0,4** |  |  | **0** | **0,6** |  | 1 |
| Областной | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| Районный | 1,0 |  | 0,4 |  |  | 0 | 0,6 |  |  |
| 1.7 | Ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудования котельной РОВД | | | | | | | Отдел по ЖКХ | 2020  2024 | **Всего:**  Областной | **0,7** | **0,7** |  |  |  | **0** |  |  | 1 |
| **0** | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| Районный | 0.7 | 0,7 |  |  |  | 0 |  |  |
| 1.8 | Ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудования в котельной детского сада «Сибирячок» с. Барлук | | | | | | | Управление образования | 2023 | **Всего:** | **0,45** |  |  |  | **0** | **0** |  |  | 1 |
| Областной | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Районный | 0,45 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 1.9 | Капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудования МКОУ «Уянская СОШ» с. Уян | | | | | | | Управление образования | 2022 | **Всего:** | **2,820** |  |  |  | **2,820** |  |  |  | 1 |
| Областной | 2,6508 |  |  |  | 2,6508 |  |  |  |
| Районный | 0,1692 |  |  |  | 0,1692 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудования в котельной детского сада «Солнышко» р.п. Куйтун | | | | | | | Управление образования | 2020  2024 | **Всего:** | **0,35** | **0,35** |  |  |  | **0** |  |  | 1 |
| Областной | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| Районный | 0,35 | 0,35 |  |  |  | 0 |  |  |
| 1.11 | Ремонт котельного оборудования с заменой котла в котельной МКДОУ детского сада «Родничок» р.п. Куйтун | | | | | | | Управление образования | 2024 | **Всего:** | **0** |  |  |  |  | **0** |  |  | 1 |
| Областной | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |
| Районный | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 1.12 | Ремонт котельного оборудования в котельной МКОУ Амурская СОШ с. Амур | | | | | | | Управление образования | 2022 | **Всего:** | **0** |  |  | **0** |  |  |  |  | 1 |
| Областной | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| Районный | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.13 | Ремонт котельного оборудования в котельной детского сада «Теремок»  с. Амур | | | | | | | Управление образования | 2023 | **Всего:** | **0** |  |  |  | **0** |  |  |  | 1 |
| Областной | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Районный | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 1.14 | Ремонт котельной с заменой котла в МКОУ Андрюшинская СОШ с. Андрюшино | | | | | | | Управление образования | 2024 | **Всего:** | **0** |  |  |  |  | **0** |  |  | 1 |
| Областной | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |
| Районный | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 | Ремонт котлов с приобретением и заменой электродного пакета с регулятором мощности в электрокотельной МКОУ Кундуйская СОШ | | | | | | | Управление образования | 2020  2022 | **Всего:** | **0,167** | **0,167** |  | **0** |  |  |  |  | 1 |
| Областной | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| Районный | 0,167 | 0,167 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.16 | Замена дымовой трубы в котельной МКОУ Тулинская СОШ | | | | | | | Управление образования | 2023 | **Всего:** | **0,551** |  |  | **0,551** | **0** |  |  |  | 1 |
| Областной | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Районный | 0,551 |  |  | 0,551 | 0 |  |  |  |
| 1.17 | Замена электрооборудования котельной в МКОУ Лермонтовская СОШ | | | | | | | Управление образования | 2024 | **Всего:** | **0** |  |  |  |  | **0** |  |  | 1 |
| Областной | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |
| Районный | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 1.18 | Ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудования МКУ КУМИ (ул. Красного Октября 28 лит. Г) | | | | | | | Отдел по ЖКХ | 2021  2022  2024 | **Всего:** | **0** |  | **0** | **0** |  | **0** |  |  | 1 |
| Областной | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| Районный | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 1.19 | Ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудования МКОУ ЦО «Альянс» п. Харик | | | | | | | Управление образования | 2021 | **Всего:** | **2,0** |  | **0** |  | **0,08** |  |  | **1,2** | 1 |
| Областной | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Районный | 2,0 |  | 0 |  | 0,08 |  |  | 1,2 |
| 1.20 | Приобретение котельного и котельно-вспомогательного оборудования в котельную МКОУ «Андрюшинская ООШ» | | | | | | | Управление образования | 2020 | **Всего:** | **0,430** | **0** |  |  | **0,430** |  |  |  |  |
| Областной | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Районный | 0,430 | 0 |  |  | 0,430 |  |  |  |
| 1.21 | Ремонт котельной с заменой котла в МКОУ Барлукская СОШ | | | | | | | Управление образования | 2021 | **Всего:** | **0,4** |  | **0,4** |  |  |  |  |  | 1 |
| Областной | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Районный | 0,4 |  | 0,4 |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по Задаче 1, в том числе:** | | | | | | | | |  | **10,4305** | **3,3495** | **0,8** | **0,551** | **3,33** | **0.0** | **1,2** | **1,2** |  |
| **Областной бюджет** | | | | | | | | |  | **4,3403** | **1,6895** | **0** | **0** | **2,6508** | **0** | **0** | **0** |  |
| **Районный бюджет** | | | | | | | | |  | **6,0902** | **1,66** | **0,8** | **0,551** | **0,6792** | **0.0** | **1,2** | **1,2** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | **Задача 2. Ремонт инженерных сетей теплоснабжения и водоснабжения** | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Капитальный ремонт инженерных сетей МКОУ Куйтунская СОШ №1 р.п. Куйтун | | | Отдел по ЖКХ | 2020  2023 | **Всего:** | **0,28** | **0,28** |  |  | **0** |  |  |  | 2 |
| Областной | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| Районный | 0,28 | 0,28 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  | | |  |  | **Всего:** | **0** |  |  |  | **0** |  |  |  | 2 |
| 2.2 | Ремонт инженерных сетей МКОУ Харикская СОШ с. Харик | | | Управление образования | 2023 |  |  |
|  | Областной | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | Районный | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 2.3 | Замена изоляционного материала на тепловых сетях в МКОУ Уховская СОШ п. Уховский | | | Управление образования | 2024 | **Всего:** | **0** |  |  |  |  | **0** |  |  | 2 |
| Областной | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |
| Районный | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 2.4 | Ремонт тепловых и водопроводных сетей МКОУ Тулинская СОШ  п. Тулюшка. С заменой теплоизоляционного материала | | | Управление образования | 2020  2021 | **Всего:** | **0,633** | **0,233** | **0,4** |  |  |  |  |  | 2 |
| Областной | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Районный | 0,633 | 0,233 | 0,4 |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Капитальный ремонт инженерных сетей МКОУ Усть-Кадинская СОШ с. Усть-Када | | | Управление образования | 2023 | **Всего:** | **0** |  |  |  | **0** |  |  |  | 2 |
| Областной | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Районный | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 2.6 | Ремонт инженерных сетей МКОУ Уянская СОШ с. Уян | | | Управление образования | 2023 | **Всего:** | **0** |  |  |  | **0** |  |  |  | 2 |
| Областной | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Районный | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 2.7 | Ремонт инженерных сетей детского сада «Сибирячок» с. Барлук | | | Управление образования | 2020 | **Всего:** | **0** |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| Областной | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Районный | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Капитальный ремонт инженерных сетей МКОУ ЦО «Альянс» ст. Харик | | | Управление образования | 2020  2024 | **Всего:** | **0,6** | **0,6** |  |  |  | **0** |  |  | 2 |
| Областной | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| Районный | 0,6 | 0,6 |  |  |  | 0 |  |  |
| 2.9 | Ремонт тепловых сетей МКОУ ЦО «Возрождение» р.п. Куйтун | | | Управление образования | 2024 | **Всего:** | **0** |  |  |  |  | **0** |  |  | 2 |
| Областной | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |
| Районный | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 2.10 | Ремонт тепловых сетей МКОУ Амурская СОШ с. Амур | | | Управление образования | 2023 | **Всего:** | **0** |  |  |  | **0** |  |  |  | 2 |
| Областной | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Районный | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 2.11 | Ремонт тепловых и водопроводных сетей МКОУ Кундуйская СОШ  с. Кундуй | | | Управление образования | 2024 | **Всего:** | **0** |  |  |  |  | **0** |  |  | 2 |
| Областной | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |
| Районный | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 2.12 | Ремонт тепловых сетей МКОУ Лермонтовская СОШ  с. Лермонтово | | | Управление образования | 2024 | **Всего:** | **0** |  |  |  |  | **0** |  |  | 2 |
| Областной | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |
| Районный | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | **Итого по Задаче 2, в том числе:**  **Областной бюджет**  **Районный бюджет** | | |  |  |  | **1,513** | **1,113** | **0,4** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |
|  |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |
|  |  |  | **1,513** | **1,113** | **0,4** | **0** | **0** | **0** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | **Задача 3. Ремонт объектов водоснабжения** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ремонт здания котельной детского сада «Теремок» с. Амур | | | | | | | Управление  образования | 2022 | **Всего:** | **0** |  |  | **0** |  |  |  |  | 3 |
| Областной | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| Районный | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 3.2 | Ремонт водонапорной башни в МКОУ Чеботарихинская СОШ | | | | | | | Отдел по ЖКХ | 2020 | **Всего:** | **0,627** | **0,627** |  |  |  |  |  |  | 3 |
| Областной | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Районный | 0,627 | 0,627 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Ремонт водонапорной башни с заменой ёмкости МКОУ Уянская СОШ | | | | | | | Управление образования | 2021 | **Всего:** | **0,55** |  | **0** |  |  | 0,0 |  |  | 3 |
| Областной | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Районный | 0,55 |  | 0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  | **Итого по Задаче 3, в том числе:** | | | | | | |  |  |  | **0,627** | **0,627** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |
|  | **Областной бюджет** | | | | | | |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |
|  | **Районный бюджет** | | | | | | |  |  |  | **0,627** | **0,627** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |
|  | | |  | |  |  | **Задача 4. Приобретение оборудования** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | | Приобретение электростанции (переносной или на шасси) | | | | | | МКУ КУМИГ | 2021-2024 | **Всего:** | **6,587** |  | **1,0** | **1,649** | **1,778** | **1,0** | **0,56** | **0,6** | 4 |
| Областной | **0** |  |  |  | **0** |  |  |  |
| Районный | **6,587** |  | **1,0** | **1,649** | **1,778** | **1,0** | **0,56** | **0,6** |
|  | |  | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | **Итого по Задаче 4, в том числе:** | | | | | |  |  |  | **6,587** | **0** | **1,0** | **1,649** | **1,778** | **1,0** | **0,56** | **0,6** |  |
|  | | **Областной бюджет** | | | | | |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
|  | | **Районный бюджет** | | | | | |  |  |  | **6,587** | **0** | **1,0** | **1,649** | **1,778** | **1,0** | **0,56** | **0,6** |  |
|  | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по программе, в том числе:** | | | | | | | | | |  | **19,1575** | **5,0895** | **2,2** | **2,2** | **5,108** | **1,0** | **1,76** | **1,8** |  |
| **Областной бюджет** | | | | | | | | | |  | **4,3403** | **1,6895** | **0** | **0** | **2,6508** | **0** | **0** | **0** |  |
| **Районный бюджет** | | | | | | | | | |  | **14,8172** | **3,4** | **2,2** | **2,2** | **2,4572** | **1,0** | **1,76** | **1,8** |  |
|  | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |